| FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SPRINT Prácticas Profesionalizantes 1 • Proyecto de Ciencia de Datos |  | Sprint: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 Período: 28/09/2026 al 04/10/2026 |  | Estado: ☐ Completado ☐ Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo: | Equipo 3 - PP1 - Economía del Conocimiento - 2C - 2026 | Proyecto: Economía del Conocimiento en Argentina – Análisis descriptivo | Fecha de entrega: 04/10/2026 |  |
| Integrantes: | 1. Jordana Escalona 2. David Moreira 3. José Luis Martín 4. Alejandro Suarez |  |  |  |

1. FOCO Y EJECUCIÓN DEL SPRINT

| OBJETIVO DEL SPRINT | LOGRO PRINCIPAL ALCANZADO |
| --- | --- |
| ¿Qué se esperaba lograr durante este Sprint? Organizar el equipo y el proyecto (roles, herramientas y planificación), definir el tema y las preguntas de análisis, y realizar una primera aproximación a los datos: ficha de conocimiento del dominio, diccionario de datos y análisis exploratorio inicial (EDA). | ¿Qué logró realizar el equipo? • Se definieron los roles principales y secundarios, las herramientas de trabajo (Drive, Trello, GitHub, WhatsApp y Meet) y la planificación en el Gantt. • Se delimitó el proyecto dentro de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento, con dos ejes: salarios de los puestos de datos e IA, y distribución territorial de los fondos de los programas de promoción y del empleo en servicios informáticos. Se formularon 10 preguntas y se seleccionaron 3. • Se relevaron y descargaron 12 fuentes de datos: encuesta Sysarmy 2026.1, 9 programas de datos.gob.ar (SOLUCIONA, NODOS, FORTALECER, POTENCIAR, Capacitación 4.0, entre otros) y el dataset de empleo del CEP XXI con sus diccionarios. • Se elaboraron la ficha de conocimiento del dominio, el diccionario de datos (95 variables documentadas en 3 hojas) y el EDA inicial (exploración estructural, calidad de datos, 4 visualizaciones, observaciones y nuevas preguntas). Los problemas de calidad detectados quedan registrados como tareas del ETL del Sprint 2. |
| DESVÍOS / CAMBIOS RELEVANTES | ¿Hubo algún cambio significativo respecto de lo planificado? • Cambio de enfoque: el equipo comenzó con el tema "IA, ética y marco legal en Argentina" (proyectos parlamentarios y datos universitarios), pero se reorientó a la Economía del Conocimiento según la Ley 27.506 porque esos temas no tenían datos abiertos suficientes para un análisis descriptivo. Se actualizaron las preguntas y los datasets. • Preguntas descartadas: se dejaron afuera preguntas de correlación, causalidad o impacto (y temas como data centers) por estar fuera del alcance descriptivo o por falta de datos; quedan como líneas futuras. • Fuentes: el programa vigente (KIT 4.0) todavía no tiene datos abiertos, por lo que se trabaja con los programas 2020-2023. Algunos archivos debieron descargarse manualmente desde datos.gob.ar. • Orden de tareas: el diccionario de datos y el EDA se elaboraron en paralelo, y el diccionario se actualizó con los problemas que surgieron durante la exploración. |

2. PRODUCTOS Y EVIDENCIAS

| Producto / Actividad Principal | Evidencia / Enlace | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Ficha de conocimiento del dominio y contexto del proyecto | Link: pegar enlace de Drive | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 2. Preguntas de análisis (10 preguntas, 3 seleccionadas y justificación) | Link: pegar enlace de Drive | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 3. Diccionario de datos (Sysarmy, programas y CEP XXI) | Link: pegar enlace de Drive | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 4. EDA inicial (documento, gráficos y script en GitHub) | Link: pegar enlace de Drive | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |

3. GESTIÓN DEL PROYECTO

| Organización y roles | Distribución de responsabilidades: tabla de roles principales y secundarios (Minuta 01) y checklist de tareas por rol. Enlace: https:// (pegar enlace) |
| --- | --- |
| Planificación y seguimiento | Organización y seguimiento de tareas: Gantt del Sprint 1 y tablero de Trello. Enlace: https:// (pegar enlace) |
| Reuniones y comunicación | Registro de reuniones y acuerdos: minutas de las reuniones del Sprint 1; comunicación por WhatsApp y Meet. Enlace: https:// (pegar enlace) |
| Repositorio y documentación | GitHub (README, datos originales y scripts del EDA) y carpeta Sprint_1 de Google Drive con toda la documentación. Enlace: https:// (pegar enlace) |
| Retrospectiva del Sprint | Acceso al documento de retrospectiva y aprendizajes del Sprint 1. Enlace: https:// (pegar enlace) |

4. EVALUACIÓN DEL SPRINT

* La valoración considera el alcance y las actividades previstas específicamente para el Sprint evaluado.

| Criterio | 4 - Destacado | 3 - Adecuado |  | 2 - En desarrollo | 1 - Insuficiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de objetivos | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Desarrollo y calidad de los entregables | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Gestión y organización | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Planificación y seguimiento | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Documentación y evidencias | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Trabajo en equipo | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| RETROALIMENTACIÓN DOCENTE • Fortalezas / aspectos destacados: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  | ESTADO FINAL ☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Requiere Retrabajo Docente / Evaluador: __________________ Fecha: ____ / ____ / 20____ |  |  |
| • Aspectos a mejorar / recomendaciones: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |